Plan de Capacitación

PROYECTO SMARTFLOW

Fecha:03.12.2024

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3

Alcance	3

Propósito	5

Participantes	6

1. Administradores del Sistema	6

2. Coordinadores Académicos	7

3. Docentes o Jefes de Carrera	7

4. Estudiantes	7

5. Equipo de Soporte Técnico o TI	8

6. Personal Administrativo Adicional	8

7. Directivos o Personal de Gestión Estratégica	8

Importancia de la participación	9

Módulos de Capacitaciones	10

Exámenes de Aprendizaje	16

1. Evaluación Teórica	16

2. Evaluación Práctica	17

3. Resolución de un Caso Práctico por Rol	17

4. Retroalimentación Final	18

5. Certificación	18

# Introducción

La implementación de SmartFlow representa un hito fundamental en la modernización y optimización de los procesos académicos relacionados con la gestión de solicitudes, administración de recursos, generación de reportes, comunicación interna y supervisión del flujo académico dentro de la institución. Dado que SmartFlow integra distintos módulos —usuarios, carreras, servicios, solicitudes, reservas, notificaciones, aranceles y reportes— su correcta adopción por parte de todos los actores es esencial para asegurar el éxito operativo del sistema y garantizar una experiencia fluida tanto para los equipos administrativos como para los estudiantes.

El presente Plan de Capacitación tiene como propósito establecer de manera formal y ordenada el proceso de formación que recibirán los diferentes perfiles de usuarios involucrados en el uso de SmartFlow. Con ello se busca asegurar que cada rol comprenda sus responsabilidades, conozca las funcionalidades del sistema que le competen y pueda operar con autonomía y eficiencia, reduciendo los errores comunes que suelen ocurrir durante la transición hacia nuevas plataformas digitales.

Además, este documento responde a la necesidad de alinear al personal interno con los procedimientos estandarizados que SmartFlow introduce. La plataforma no solo automatiza procesos que anteriormente se realizaban de manera manual, sino que también incorpora validaciones, flujos de aprobación, trazabilidad y parámetros técnicos que requieren capacitación específica para ser aprovechados correctamente. Por esta razón, el plan establece tanto los contenidos como los métodos de enseñanza, materiales de apoyo, tiempos estimados, evaluaciones y alcance general de la formación.

Otro aspecto clave de esta introducción es remarcar que SmartFlow no es únicamente una herramienta tecnológica, sino un sistema que transforma la dinámica operativa entre estudiantes, coordinadores, administradores y equipo técnico. Por ello, se hace indispensable que cada grupo reciba una formación adecuada y adaptada a sus tareas, permitiendo así una integración más rápida y disminuyendo el riesgo de resistencia al cambio o de uso incorrecto del sistema.

Finalmente, el Plan de Capacitación contribuye directamente a los objetivos institucionales de calidad académica, mejora continua y transformación digital, estableciendo una estructura sólida para que el proceso de adopción del sistema sea ordenado, progresivo y medible. La capacitación permitirá que SmartFlow se consolide como una herramienta confiable, eficiente y soportada por usuarios competentes, garantizando así su sostenibilidad operativa en el tiempo.

# Alcance

El presente Plan de Capacitación abarca todas las actividades, sesiones formativas, materiales de apoyo y metodologías requeridas para asegurar que los distintos perfiles de usuario involucrados en el uso de SmartFlow puedan operar el sistema de manera eficiente, segura y conforme a los procedimientos establecidos por la institución. El alcance de este plan incluye tanto la capacitación inicial como las actividades de refuerzo posteriores, necesarias para consolidar el aprendizaje y garantizar la correcta adopción de las funcionalidades del sistema.

Este plan está dirigido a todos los roles que intervienen en el flujo operativo de SmartFlow, incluyendo:

- Estudiantes, quienes deberán aprender a realizar solicitudes, gestionar reservas, revisar notificaciones y seguir el estado de sus trámites.

- Coordinadores de carrera, responsables de revisar, aprobar o rechazar solicitudes, comunicarse con los estudiantes, gestionar información académica relevante y coordinar con el administrador.

- Administradores del sistema, encargados de mantener la plataforma, gestionar usuarios, carreras, servicios, reportes, aranceles, notificaciones y supervisar el correcto funcionamiento del sistema.

- Equipo de soporte técnico, responsable de gestionar incidencias, realizar seguimiento a mejoras, apoyar a los usuarios y mantener la estructura técnica del sistema.

- Equipo directivo, quienes accederán a reportes, estadísticas e indicadores que permiten la toma de decisiones institucionales.

El alcance también comprende la capacitación en todas las funcionalidades activas del sistema SmartFlow, entre ellas:

- Creación, gestión y administración de usuarios y roles.

- Gestión de solicitudes, reservas y su trazabilidad.

- Uso de dashboards, gráficas, reportes y métricas internas del sistema.

- Comunicación interna mediante notificaciones y mensajería.

- Gestión de servicios, aranceles y estructura base del sistema.

- Operación del módulo de bitácora y trazabilidad (en caso de estar habilitado).

- Procesos de aprobación jerárquica entre estudiante → coordinador → administrador.

- Uso adecuado del chat interno y módulo de notificaciones.

- Procedimientos de carga, actualización o eliminación de datos.

- Visualización y análisis de indicadores estadísticos generados por el sistema.

De forma complementaria, el alcance del plan incluye:

- Capacitación básica y avanzada según el nivel de usuario.

- Evaluaciones de aprendizaje para validar el entendimiento de los contenidos.

- Manuales, guías, material audiovisual y documentación de apoyo.

- Sesiones de práctica supervisada dentro del ambiente de pruebas.

- Simulaciones de escenarios reales basados en los flujos más utilizados en SmartFlow.

- Alineación con procesos académicos reales que dependen del sistema.

- Entrenamiento en protocolos de continuidad operativa y uso en escenarios excepcionales (sobrecarga, errores comunes, solicitudes duplicadas, etc.).

Finalmente, este plan contempla la participación de todos los actores y la medición del impacto de la capacitación durante el proceso de adopción del sistema. Esto permitirá identificar mejoras, reforzar brechas de conocimiento y asegurar que SmartFlow sea utilizado de manera uniforme, eficiente y conforme a los estándares establecidos.

.

# Propósito

El propósito del presente Plan de Capacitación es garantizar que todos los usuarios involucrados en el ecosistema operativo de SmartFlow adquieran las competencias necesarias para utilizar el sistema de manera eficiente, segura y alineada con los procesos institucionales establecidos. Este documento busca asegurar que la transición hacia el uso del sistema sea fluida, que los usuarios comprendan profundamente sus funcionalidades y que se minimicen los errores operativos derivados del desconocimiento o del uso incorrecto de la plataforma.

SmartFlow es una herramienta estratégica diseñada para optimizar la gestión académica y administrativa, permitiendo centralizar solicitudes, reservas, notificaciones, reportes y flujos de aprobación en una única plataforma moderna. Por ello, el propósito de la capacitación no es solo explicar cómo se utiliza el sistema, sino transformar la manera en que los usuarios interactúan con los procesos académicos, asegurando coherencia, orden y trazabilidad en cada acción.

Este plan tiene como propósito central:

- Formar usuarios competentes, capaces de navegar el sistema, ejecutar procesos y resolver situaciones comunes sin depender de terceros.

- Asegurar la adopción plena del sistema, disminuyendo la resistencia al cambio mediante una capacitación clara, gradual y orientada al usuario.

- Unificar criterios operativos, para que todos los actores involucrados estudiantes, coordinadores, administradores y equipo de soporte trabajen bajo un mismo estándar institucional.

- Prevenir errores operativos, entregando a los usuarios conocimientos sobre buenas prácticas, manejo seguro de datos, flujos de trabajo y procedimientos internos.

- Facilitar la toma de decisiones, mediante el aprendizaje del uso de dashboards, métricas, reportes y estadísticas que ofrece SmartFlow.

- Incrementar la eficiencia institucional, acelerando procesos que antes se realizaban manualmente o mediante múltiples sistemas desconectados.

- Potenciar la comunicación interna, enseñando el correcto uso de notificaciones, chat y mensajes integrados en el sistema.

- Fortalecer la comprensión del flujo general, asegurando que cada usuario entienda su rol, sus responsabilidades y el impacto de sus acciones dentro del sistema.

- Fomentar el uso seguro y responsable de la plataforma, enfatizando prácticas adecuadas de gestión de información, acceso y confidencialidad.

Finalmente, este plan busca que cada usuario, independientemente de su rol, se sienta preparado, confiado y respaldado para utilizar SmartFlow en su trabajo diario. Al cumplir este propósito, se asegura que la plataforma no solo se implemente, sino que realmente aporte valor y mejore la operación institucional en todos sus niveles.

# Participantes

El presente Plan de Capacitación considera la participación de todos los actores que forman parte del proceso operativo y académico gestionado a través de SmartFlow. Dado que el sistema integra múltiples módulos —reservas, solicitudes, notificaciones, reportes, administración de usuarios y flujos de aprobación— es fundamental que cada perfil de usuario reciba una capacitación focalizada según su rol, grado de responsabilidad y tipo de interacción con la plataforma.

A continuación, se detallan los perfiles de participantes que formarán parte del proceso de capacitación:

## 1. Administradores del Sistema

Son los responsables de la configuración global de SmartFlow.
 Participarán en capacitaciones avanzadas orientadas a:

- Gestión de usuarios y asignación de roles.

- Configuración de parámetros institucionales.

- Gestión de reportes globales y métricas de desempeño.

- Supervisión de solicitudes, aprobaciones y estados del sistema.

- Resolución de incidencias técnicas básicas antes de escalarlas al equipo de TI.

Su participación es esencial para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y su continuidad operativa.

## 2. Coordinadores Académicos

Encargados de recibir, evaluar, aprobar o rechazar solicitudes provenientes de estudiantes o docentes.
 La capacitación de este grupo se enfocará en:

- Revisión de solicitudes y reservas.

- Uso de filtros avanzados para visualizar información relevante.

- Comunicación interna mediante notificaciones.

- Manejo de las bitácoras del proceso académico.

- Uso del sistema para aseguramiento de trazabilidad y cumplimiento normativo.

Este rol requiere especial atención, ya que es uno de los puntos centrales en el flujo operativo de SmartFlow.

## 3. Docentes o Jefes de Carrera

Dependiendo de la estructura institucional, algunos docentes pueden interactuar con el sistema para aprobar actividades, validar estados o consultar reportes.
 Su capacitación incluirá:

- Revisión de solicitudes relacionadas a cátedras o actividades académicas.

- Gestión de aprobaciones dentro del flujo del sistema.

- Visualización de métricas y reportes asociados a su área.

- Uso de herramientas para la comunicación con estudiantes o coordinadores.

## 4. Estudiantes

Son usuarios clave, ya que utilizan el sistema para:

- Enviar solicitudes.

- Realizar reservas de espacios o servicios.

- Ver sus estados y notificaciones.

- Consultar aprobaciones, rechazos o solicitudes en revisión.

La capacitación estará orientada a enseñarles a utilizar la plataforma de forma autónoma, rápida y clara, maximizando la eficiencia del proceso y reduciendo la carga operativa del personal administrativo.

## 5. Equipo de Soporte Técnico o TI

Este grupo no solo recibirá capacitación funcional, sino también técnica.
 El objetivo es que puedan:

- Atender incidencias del sistema.

- Monitorear el rendimiento.

- Gestionar respaldos y continuidad operativa.

- Realizar ajustes básicos o aplicar nuevos despliegues.

Son el respaldo para garantizar que SmartFlow se mantenga estable y disponible.

## 6. Personal Administrativo Adicional

Incluye asistentes, secretarías, o personal de apoyo operativo que requiera visualizar reportes, revisar estados o interactuar parcialmente con el sistema.
 La capacitación cubrirá:

- Navegación básica.

- Consulta de información operativa.

- Uso de herramientas internas para apoyar la gestión académica.

## 7. Directivos o Personal de Gestión Estratégica

Su participación es más observacional, enfocada en:

- Revisar los indicadores globales del sistema.

- Utilizar reportes ejecutivos para la toma de decisiones.

- Entender la trazabilidad de procesos institucionales.

No requieren interactuar con la herramienta de forma diaria, pero sí comprender la forma en que SmartFlow respalda la gestión estratégica.

### Importancia de la participación

Cada uno de estos perfiles cumple una función crítica dentro del flujo operativo del sistema. Al capacitar a todos los involucrados, se garantiza:

- Uso correcto y homogéneo de la plataforma.

- Reducción de errores operativos.

- Mejor comunicación entre actores.

- Flujo académico más eficiente y transparente.

- Aprovechamiento total del potencial de SmartFlow.

# Módulos de Capacitaciones

Descripción de las capacitaciones que se desarrollaran

| Nro. | 1 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Administración General y Configuración de SmartFlow |
| Descripción | Formación dirigida a Administradores del Sistema, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Gestión de Usuarios - Administración de Roles y Permisos - Configuración Institucional - Parámetros del Sistema - Supervisión de Solicitudes y Flujos - Monitoreo de Notificaciones - Generación de Reportes Globales - Gestión de Bitácoras - Soporte Operativo Inicial |
| Relator | JUAN JOSUE CASTILLO LOYOLA |
| Duración | 3 Días |
| Participantes | Administradores del Sistema |
| Lugar | Sala de Capacitaciones, Edificio Central Santiago Piso 10 |

| Nro. | 2 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Gestión de Solicitudes y Aprobaciones para Coordinadores |
| Descripción | Formación dirigida a Coordinadores Académicos, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Revisión de Solicitudes - Aprobación y Rechazo de Flujos - Manejo de Filtros Avanzados - Gestión de Reservas Académicas - Comunicación Interna mediante Notificaciones - Seguimiento de Actividades y Bitácoras - Reportes de Seguimiento - Buenas Prácticas de Gestión Académica |
| Relator | Mallely Calfilaf |
| Duración | 2 Días |
| Participantes | Coordinadores Académicos |
| Lugar | Sala de Jefatura Académica — Campus Principal |

| Nro. | 3 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Uso Operativo de SmartFlow para Actividades Académicas |
| Descripción | Formación dirigida a Docentes / Jefes de Carrera, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Consulta de Solicitudes y Estados - Aprobaciones Académicas - Visualización de Reportes - Comunicación mediante Mensajes Internos - Gestión de Actividades Académicas - Revisión de Bitácoras por Curso - Gestión de Indicadores Académicos |
| Relator | JUAN JOSUE CASTILLO LOYOLA |
| Duración | 1 Días |
| Participantes | Docentes / Jefes de Carrera |
| Lugar | Laboratorio de Informática Campus Duoc UC |

| Nro. | 4 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Uso General de SmartFlow para Estudiantes |
| Descripción | Formación dirigida a Estudiantes, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Envío de Solicitudes - Realización de Reservas - Revisión de Estados - Notificaciones y Mensajería - Visualización de Historial - Resolución de Problemas Frecuentes - Buenas Prácticas de Uso |
| Relator | Mallely Calfilaf |
| Duración | 1 Días |
| Participantes | Estudiantes |
| Lugar | Auditorio Principal Duoc UC |

| Nro. | 5 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Consultas, Seguimiento y Gestión Operativa |
| Descripción | Formación dirigida a Personal Administrativo, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Navegación Completa del Sistema - Consulta de Reportes Operativos - Gestión de Estados Internos - Atención de Consultas - Visualización de Solicitudes de Terceros - Buenas Prácticas de Apoyo Administrativo |
| Relator | JUAN JOSUE CASTILLO LOYOLA |
| Duración | 3 Días |
| Participantes | Administrativos |
| Lugar | Sala de Capacitación Interna — Edificio Administrativo |

| Nro. | 6 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Soporte Técnico y Mantenimiento de SmartFlow |
| Descripción | Formación dirigida a Equipo de Soporte TI, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Arquitectura de SmartFlow - Gestión de BD y Conexiones - Logs Técnicos y Diagnóstico - Monitoreo del Desempeño - Soporte a Incidencias - Respaldos y Contingencias - Actualizaciones y Despliegues - Buenas Prácticas de Seguridad |
| Relator | Mallely Calfilaf |
| Duración | 2 Días |
| Participantes | Equipo TI |
| Lugar | Sala Técnica Laboratorio Central |

| Nro. | 7 |
| --- | --- |
| Nombre Capacitación | Uso Estratégico de Reportes e Indicadores de SmartFlow |
| Descripción | Formación dirigida a Directivos, enfocada en el uso adecuado del sistema SmartFlow según sus funciones y responsabilidades. |
| Contenido | - Visualización de Reportes Ejecutivos - Interpretación de Métricas - Análisis de Flujos y Tendencias - Indicadores Operativos - Trazabilidad de Procesos Institucionales - Paneles de Gestión Estratégica - Buenas Prácticas de Toma de Decisión Basada en Datos |
| Relator | JUAN JOSUE CASTILLO LOYOLA |
| Duración | 4 horas |
| Participantes | Directivos / Jefaturas |
| Lugar | Sala de Reuniones Ejecutivas Piso 12 |

# Exámenes de Aprendizaje

Al término de cada módulo de capacitación del sistema SmartFlow, se aplicarán evaluaciones diseñadas para medir de manera objetiva el nivel de comprensión, apropiación y dominio práctico adquirido por los participantes. El propósito de estos exámenes es asegurar que cada persona capacitada sea capaz de ejecutar correctamente las funciones correspondientes a su rol dentro del sistema, garantizando así un uso eficiente, seguro y estandarizado de la plataforma.

Las evaluaciones se estructurarán de la siguiente manera:

### 1. Evaluación Teórica

Se aplicará un cuestionario que medirá el nivel de comprensión conceptual de los temas abordados durante la capacitación. Esta evaluación incluirá:

- Preguntas de selección múltiple

- Preguntas de verdadero y falso

- Situaciones hipotéticas que midan criterio y entendimiento

- Identificación de funcionalidades del sistema

Su objetivo es comprobar que el participante comprendió el funcionamiento general del sistema, los flujos internos, las responsabilidades según su rol y las implicancias de un uso incorrecto.

### 2. Evaluación Práctica

Cada participante deberá demostrar en un ambiente controlado su capacidad para utilizar las herramientas de SmartFlow según lo aprendido. Dependiendo del módulo, se evaluarán tareas como:

- Enviar, aprobar o rechazar solicitudes

- Generar reservas dentro del sistema

- Configurar parámetros institucionales (para administradores)

- Supervisar notificaciones y gestionar flujos

- Visualizar y analizar reportes

- Utilizar los filtros y herramientas operativas

- Navegar y resolver situaciones comunes dentro del sistema

Esta evaluación permite verificar que el aprendizaje no sea únicamente teórico, sino también operativo y aplicable al contexto real.

### 3. Resolución de un Caso Práctico por Rol

Cada rol del sistema enfrentará un caso especialmente preparado para medir su desempeño en situaciones reales, por ejemplo:

- Coordinador: aprobar solicitudes, revisar filtros, verificar bitácoras.

- Administrador: configurar roles, crear usuarios, generar reportes globales.

- Estudiante: enviar una solicitud, revisar su estado, gestionar reservaciones.

- Docente/Jefe de Carrera: revisar actividades, responder solicitudes, validar información académica.

Este método permite medir no solo habilidades técnicas sino también criterio, coherencia y capacidad para seguir los procedimientos institucionales.

### 4. Retroalimentación Final

Después del examen, cada participante recibirá retroalimentación clara y estructurada, orientada a:

- Fortalecer áreas donde presente debilidades

- Reforzar buenas prácticas

- Resolver dudas avanzadas

- Orientar sobre el correcto uso del sistema en su trabajo diario

### 5. Certificación

Los participantes que aprueben las evaluaciones recibirán una certificación interna de competencias SmartFlow, que acreditará su dominio del sistema y su capacidad para desempeñar sus funciones de manera óptima.

Esta certificación podrá ser utilizada institucionalmente para:

- Validar el cumplimiento de la capacitación

- Registrar trazabilidad de competencias

- Garantizar que el usuario está habilitado para operar en el sistema