Plan de Pruebas

CAPSTONE

“SmartFlow – Sistema de Gestión y Reservas”

Fecha:[03/12/2025]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/12/2025 | Creación inicial del Plan de Pruebas | Juan Castillo – Mallely Calfilaf |
| 1.0 | 04/12/2025 | Ajustes en estructura y casos de prueba | Juan Castillo |
| 1.0 | 08/12/2025 | Versión final validada para presentación | Mallely Calfilaf |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 – Portafolio de Título Ingeniería en Informática CAPSTONE_702V |
| Proyecto (Nombre) | SmartFlow – Sistema de Gestión y Reservas |
| Fecha de Inicio | 18 de agosto 2025 |
| Fecha de Término | 09 de diciembre 2025 |
| Caso N° | CAPSTONE Fase Final (Plan de Pruebas) |
| Patrocinador principal | Banco Santander |
| Docente | Víctor Godoy |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21007494-5 | Mallely Calfilaf Aguayo | ma.calfilaf@duocuc.cl |
| 19570536-4 | Juan Castillo Loyola | ju.castillol@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este Plan de Pruebas es definir de manera clara y estructurada la estrategia, alcance y criterios necesarios para validar el funcionamiento del sistema SmartFlow. Este documento establece los lineamientos que permitirán verificar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos definidos en el ERS, asegurando la calidad, seguridad, estabilidad y correcto desempeño del sistema antes de su entrega final. El plan busca garantizar que cada módulo crítico autenticación, mantenedores, reservas, reportes, notificaciones y auditoría sea sometido a pruebas exhaustivas que permitan identificar y corregir defectos, reducir riesgos y asegurar una experiencia adecuada para los usuarios finales. Asimismo, este documento proporciona una visión general del proceso de pruebas y define las actividades, responsabilidades y criterios de aceptación que guiarán la validación del software durante la Fase 3 del proyecto Capstone.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El alcance de este plan de pruebas comprende la verificación completa de los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento ERS del proyecto SmartFlow. Las pruebas se realizarán sobre todos los módulos implementados en la Fase 3 del Capstone, garantizando que el sistema cumpla con los estándares de calidad, seguridad y rendimiento exigidos para su despliegue. Este plan abarca: ### 1. Requisitos de Software a Probar Comprende la validación de los siguientes requisitos definidos en el ERS: - Autenticación y gestión de roles - Gestión de usuarios y mantenedores - Módulo de reservas: disponibilidad, registro, cancelación y validación de horarios - Notificaciones automáticas y manuales - Reportes con filtros y exportación a PDF/XLS - Auditoría del sistema y registro de eventos - Requisitos no funcionales: rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad y portabilidad ### 2. Módulos de Software a Probar Las pruebas cubrirán los siguientes módulos: - Autenticación y sesiones - Mantenedores (Usuarios, Roles, Servicios, Carreras, Aranceles, Solicitudes, Notificaciones, Chat) - Módulo de Reservas - Generación y exportación de reportes - Notificaciones automáticas - Auditoría y registro de logs - Interfaz del usuario para administrador, estudiante y coordinador ### 3. Ambiente de Pruebas El ambiente definido para la ejecución de pruebas considera: - Servidor con .NET Core 8, SQL Server y entorno de despliegue local - Base de datos SmartFlow con datos de prueba - Navegadores: Chrome, Edge y Firefox - Dispositivos: PC, notebook y smartphones para validar responsividad - Herramientas: Visual Studio 2022, Razor Pages, Bootstrap, EF Core ### 4. Documentación Referenciada Este plan utiliza como referencia los siguientes documentos oficiales del proyecto: - Acta de Constitución - ERS - Casos de Uso Iniciales y Extendidos - Mockups del Sistema - Matriz EDT y Carta Gantt - Notas de Sprint 1, 2 y 3

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| Jefe de Proyecto (Juan Castillo) | - Coordinar la planificación de pruebas. - Supervisar el cumplimiento del cronograma. - Validar la correcta ejecución del plan y la entrega de evidencias. - Gestionar incidentes críticos y decisiones finales. | Alta: Responsable directo del éxito general del proceso de pruebas y entregables del Capstone. |
| Gerente de Proyecto / QA Líder (Mallely Calfilaf) | - Definir las estrategias de pruebas. - Revisar y aprobar casos de prueba. - Controlar calidad, criterios de aceptación y reportes de defectos. - Supervisar pruebas de usuario y pruebas finales. | Alta: Garantiza la calidad del software y que las pruebas cumplan estándares académicos y técnicos. |
| Desarrollador Backend(Juan Castillo) | - Corregir defectos identificados. - Realizar pruebas unitarias. - Asegurar el correcto funcionamiento de lógica de negocio, reservas, notificaciones y auditoría. - Apoyar en pruebas de integración. | Media-Alta: Asegura que cada módulo crítico funcione de acuerdo con los requisitos. |
| Desarrollador Frontend(Juan Castillo) | - Validar interfaces, diseño responsivo y usabilidad. - Corregir errores de vistas, formularios y validaciones. - Apoyar en pruebas funcionales. | Media: Asegura que la interacción del usuario con el sistema sea correcta y fluida. |
| Usuario Evaluador / Tester Final (Duoc UC) | - Ejecutar las pruebas de aceptación. - Evaluar la usabilidad y experiencia de usuario. - Reportar errores no detectados internamente. | Alta: Su validación final asegura la aprobación académica y funcional del sistema. |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema SmartFlow, se aplicarán distintos tipos de pruebas que permiten validar los requisitos funcionales, la estabilidad del sistema y la experiencia del usuario final. A continuación se detallan los tipos de pruebas, sus actividades principales y los responsables asociados. ## 1. Pruebas Unitarias Descripción: Validan el funcionamiento individual de métodos, controladores y componentes del sistema. Actividades: - Verificación de lógica interna de CRUD. - Validación de reglas de negocio (reservas, disponibilidad, estados). - Comprobación de validadores y manejadores de formularios. Responsable: Desarrollador Backend / Desarrollador Frontend. ## 2. Pruebas de Integración Descripción: Confirman que los módulos del sistema interactúen correctamente entre sí. Actividades: - Comunicación Frontend Backend. - Backend Base de Datos - Integración Reservas Notificaciones automáticas. - Integración CRUD Roles y permisos. Responsable: Desarrollador Backend – QA Líder. ## 3. Pruebas Funcionales Descripción: Validan que cada funcionalidad cumpla los requisitos definidos en los casos de uso. Actividades: - Verificar flujos completos de reservas, cancelaciones y disponibilidad. - Validar CRUD de usuarios, servicios, carreras, solicitudes, aranceles y notificaciones. - Probar reportes con filtros y exportación PDF/XLS. - Comprobar el comportamiento del chat interno. Responsable: QA Líder – Jefe de Proyecto. ## 4. Pruebas de Regresión Descripción: Se aplican cada vez que se corrige un error para asegurar que no afecte otras áreas. Actividades: - Revalidar módulos afectados después de correcciones. - Ejecutar nuevamente casos críticos (login, reservas, reportes). Responsable: QA Líder – Desarrolladores. ## 5. Pruebas de Usabilidad Descripción: Evalúan la experiencia del usuario, la facilidad de uso y la claridad de la interfaz. Actividades: - Validar navegación intuitiva. - Confirmar diseño responsivo. - Evaluar formulario y mensajes de error. - Probar uso desde móvil y PC. Responsable: Usuario Evaluador / Tutor Duoc – QA Líder. ## 6. Pruebas de Seguridad Descripción: Aseguran que el sistema proteja los datos y respete los roles definidos. Actividades: - Validar autenticación y autorización por rol. - Intentos fallidos de acceso a módulos restringidos. - Comprobar enmascaramiento y hash de contraseñas. - Validar integridad de datos en BD. Responsable: Desarrollador Backend – QA Líder. ## 7. Pruebas de Rendimiento Descripción: Verifican que el sistema cumpla los tiempos de respuesta definidos en los RNF del ERS. Actividades: - Medir tiempo de respuesta en reservas (< 3 segundos). - Evaluar carga de reportes y exportación. - Navegación general en panel administrativo. Responsable: QA Líder. ## 8. Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) Descripción: El usuario final valida que el sistema cumple con los requerimientos del proyecto. Actividades: - Ejecución de pruebas guiadas por casos de uso. - Validación de flujos principales (login, reservas, reportes). - Revisión general de la experiencia del sistema. Responsable: Duoc UC – Coordinador Académico – Jefe de Proyecto

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

La estrategia de pruebas definida para el proyecto se basa en un enfoque estructurado y progresivo que permite validar cada módulo del sistema desde su funcionamiento individual hasta su integración completa. Esta estrategia asegura que los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad definidos en el ERS sean verificados de forma exhaustiva antes de la entrega final. ## 1. Estrategia General de Pruebas Se aplicará un enfoque incremental dividido en cuatro etapas principales: ### a) Pruebas unitarias (inicio del desarrollo) - Validación de funciones, clases y controladores. - Se verifica la lógica de negocio de reservas, formularios, estados y validaciones. Responsable: Desarrollador Backend / Frontend. ### b) Pruebas de integración (módulos conectados) - Verificación de la interacción entre Frontend ↔ Backend ↔ Base de Datos. - Pruebas entre módulos dependientes: Reservas ↔ Notificaciones, CRUD ↔ Roles, Reportes ↔ Filtros. Responsable: QA Líder y Desarrollador Backend. ### c) Pruebas funcionales - Validación de cada caso de uso - Confirmación de flujos completos y alternativos. - Pruebas en mantenedores, reservas, reportes y notificaciones. Responsable: QA Líder y Jefe de Proyecto. ### d) Pruebas de aceptación (UAT) - Se comprueba el cumplimiento real de los requisitos del ERS. - Se evalúa la experiencia de usuario y la navegabilidad. - Pruebas realizadas por un usuario final (Duoc UC). Responsable: Usuario Evaluador / Tutor Duoc UC. ## 2. Técnicas de Pruebas Aplicadas ### 1. Partición de Equivalencia Se divide la entrada en grupos válidos e inválidos para reducir el número de pruebas: - Correos válidos/ inválidos en login. - Horarios disponibles/no disponibles. - Campos vacíos vs. correctos en CRUD. ### 2. Análisis de Valores Límite Útil para rangos sensibles: - Validar horarios límite del calendario. - Validación de montos mínimos/máximos en aranceles. - Fechas límite para reservas. ### 3. Pruebas de Caja Negra Se evalúa el comportamiento externo del sistema sin revisar el código: - Flujo de reservas. - Exportación de reportes. - Envío de notificaciones. ### 4. Pruebas de Caja Blanca Aplicadas solo en lógica compleja: - Validación del algoritmo de disponibilidad. - Lógica del envío automático de notificaciones. Responsable: Desarrollador Backend. ### 5. Testing Exploratorio Cada tester interactúa libremente con el sistema para detectar errores no previstos: - Navegación entre pantallas. - Accesos restringidos. - Comportamientos inesperados. ### 6. Pruebas de Regresión Cada vez que se corrige un error, se re-ejecutan las pruebas críticas: - Login. - Registro de reservas. - Exportación de reportes. - CRUD principales. 3. Actividades de la Estrategia - Preparación del entorno de pruebas. - Creación de datos ficticios en BD. - Ejecución de casos de prueba por módulo. - Documentación de resultados. - Registro y seguimiento de defectos. - Revisión final y validación del sistema. ## 4. Responsables Generales - QA Líder / Gerente de Proyecto: planificación, ejecución y supervisión. - Jefe de Proyecto: aprobación y coordinación. - Desarrolladores: soporte técnico, correcciones y pruebas unitarias. - Usuario Evaluador: pruebas finales de aceptación.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

El proceso de testing para el proyecto se ejecutará de manera ordenada y progresiva para asegurar que cada módulo del sistema cumpla con los requisitos establecidos en el ERS. Este proceso considera actividades específicas, responsables y artefactos generados en cada etapa. ## 1. Planificación del Proceso de Testing Actividades: - Definición del plan de pruebas. - Identificación de roles y responsables. - Selección del entorno, datos y herramientas de prueba. - Definición de casos de prueba por módulo. Artefactos generados: - Plan de Pruebas. - Lista de casos de prueba. - Matriz de trazabilidad Responsables: Jefe de Proyecto – QA Líder. ## 2. Preparación del Entorno de Pruebas Actividades: - Configuración del servidor local para pruebas. - Carga de datos iniciales en la BD. - Creación de usuarios de prueba (Admin, Usuario, Coordinador). - Revisión de conexión entre Frontend – Backend – BD. Artefactos generados: - Evidencias de configuración de entorno. - Base de datos de prueba. Responsables: Desarrollador Backend – QA Líder. ## 3. Diseño y Construcción de Casos de Prueba Actividades: - Creación de casos de prueba para los módulos: login, CRUD, reservas, reportes, notificaciones y auditoría. - Definición de entradas, salidas esperadas, precondiciones y pasos. - Identificación de flujos normales y alternativos basados en los CU. Artefactos generados: - Casos de prueba - Documentación de escenarios. Responsables: QA Líder – Jefe de Proyecto. ## 4. Ejecución de Pruebas Actividades: - Pruebas unitarias por parte de los desarrolladores. - Pruebas de integración entre módulos. - Pruebas funcionales basadas en los casos de uso. - Pruebas no funcionales: rendimiento, seguridad, usabilidad. - Registro de defectos detectados en la ejecución. Artefactos generados: - Evidencias de pruebas (capturas, logs, videos). - Registro de defectos (bug report). - Bitácora de ejecución. Responsables: Desarrolladores – QA Líder – Jefe de Proyecto. ## 5. Gestión de Defectos Actividades: - Análisis, priorización y categorización de errores. - Asignación de defectos al responsable correspondiente. - Corrección y revalidación del módulo afectado (pruebas de regresión). - Cierre del defecto una vez aprobado. Artefactos generados: - Registro de defectos actualizado. - Informe de seguimiento de errores. Responsables: QA Líder – Desarrolladores. ## 6. Pruebas de Aceptación (UAT) Actividades: - Validación final realizada por el usuario evaluador (Duoc UC). - Comprobación de cumplimiento de requisitos funcionales y experiencia de uso. - Detección de errores finales o mejoras recomendadas. Artefactos generados: - Acta o informe de aceptación. - Evidencias de pruebas del usuario final. Responsables: Usuario Evaluador – Tutor Duoc UC – Jefe de Proyecto. ## 7. Cierre del Proceso de Testing Actividades: - Revisión general de resultados. - Confirmación de que no existan defectos críticos o altos pendientes. - Consolidación de documentación final del testing. - Aprobación del sistema para despliegue. Artefactos generados: - Informe final de pruebas. - Documentación completa del testing. - Sistema aprobado para entrega. Responsables: Jefe de Proyecto – QA Líder.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

El proceso de validación del sistema SmartFlow – Sistema de Gestión y Reservas se organizará en tres ciclos de prueba principales, cada uno con objetivos específicos, actividades, responsables y artefactos generados. Esta estructura permite detectar errores tempranos, corregirlos y validar nuevamente hasta asegurar la calidad total del software. # Ciclo 1: Pruebas Iniciales (Unitarias + Integración Inicial) ## Objetivo: Validar el funcionamiento individual de los módulos y su integración básica con la base de datos. ## Actividades: - Ejecución de pruebas unitarias en CRUD, reservas y validaciones. - Verificación de lógica de negocio interna (horarios, disponibilidad, estados). - Integración inicial Frontend Backend BD. - Revisión de autenticación y roles. ## Responsables: Desarrollador Backend – Desarrollador Frontend – QA Líder. ## Artefactos generados: - Evidencias de pruebas unitarias. - Registro inicial de defectos. - Informe parcial del ciclo 1. Ciclo 2: Pruebas Funcionales y No Funcionales ## Objetivo: Comprobar que cada funcionalidad cumpla con los requisitos del ERS y que el sistema sea estable, usable y seguro. ## Actividades: - Ejecución de pruebas funcionales basadas en los casos de uso - Pruebas de reservas, disponibilidad, cancelaciones y calendario. - Validación de reportes y exportación PDF/XLS. - Pruebas de notificaciones automáticas. - Pruebas de rendimiento (tiempo de respuesta). - Pruebas de seguridad (roles, accesos restringidos). - Pruebas de usabilidad (interfaz, diseño responsivo). ## Responsables: QA Líder – Jefe de Proyecto – Desarrolladores ## Artefactos generados: - Evidencias funcionales. - Registro actualizado de defectos. - Bitácora de ejecución. - Informe de ciclo 2. Ciclo 3: Pruebas Finales y Aceptación (UAT) ## Objetivo: Validar el sistema desde la perspectiva del usuario final y confirmar que cumple con todos los requisitos del proyecto. ## Actividades: - Pruebas de aceptación del usuario Evaluador (Duoc UC). - Validación de flujos completos: login, reservas, reportes, CRUD y notificaciones. - Ejecución de pruebas de regresión para confirmar que no existan fallas después de ajustes. - Correcciones finales y validación posterior. - Preparación del sistema para despliegue y entrega final. ## Responsables: Usuario Evaluador – Tutor Académico – Jefe de Proyecto. ## Artefactos generados: - Acta de pruebas UAT. - Registro final de defectos resueltos. - Informe final del ciclo 3. - Aprobación para despliegue.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Actividad; Tareas Incluidas; Duración; Fechas; Responsable. Preparación del entorno de pruebas; Configurar ambiente local, BD de pruebas, usuarios de prueba, conexión Back–Front–BD; 1 día; 01/12/2025; Desarrollador Backend / QA Líder. Diseño y revisión de casos de prueba; Redacción de casos por módulo, revisión técnica; 1 día; 02/12/2025; QA Líder / Jefe de Proyecto. Ejecución Ciclo 1 – Pruebas Unitarias; Validaciones internas de módulos CRUD, lógica de negocio, validaciones de formularios; 1 día; 03/12/2025; Desarrolladores. Ejecución Ciclo 2 – Pruebas de Integración; Vistas, controladores y BD; integración Reservas–Notificaciones; 1 día; 04/12/2025; QA Líder / Desarrollador Backend. Ejecución Ciclo 2 – Pruebas Funcionales; Pruebas CU001–CU012, reportes, exportación, notificaciones; 2 días; 05/12/2025 – 06/12/2025; QA Líder / Jefe de Proyecto. Pruebas No Funcionales; Rendimiento, usabilidad, seguridad, responsividad; 1 día; 07/12/2025; QA Líder. Ejecución Ciclo 3 – Pruebas de Aceptación (UAT); Pruebas finales de usuario, revisión de experiencia; 1 día; 08/12/2025; Usuario Evaluador / Jefe de Proyecto. Correcciones y cierre de defectos; Ajustes finales, regresión, revisión de módulos críticos; ½ día; 09/12/2025 (AM); Desarrolladores / QA Líder. Generación de Informe Final; Consolidación de evidencias y cierre de defectos; ½ día; 09/12/2025 (PM); Jefe de Proyecto / QA Líder.

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |
|  | Falta de definición clara del alcance del plan de pruebas. | Casos de prueba incompletos o requisitos mal interpretados | Fallas críticas que detengan el proceso de pruebas | Errores graves no resueltos que impidan validar los módulos. | Sistema sin cumplir estándares mínimos para entregar. | Inestabilidad funcional del sistema en áreas críticas (login, reservas, reportes). |
|  | Retrasos por falta de coordinación o recursos. | Identificación inexacta de flujos alternativos | Base de datos de prueba incompleta o mal preparada. | Resultados inconsistentes en pruebas funcionales. | Evidencias incompletas que afecten aprobación. | Fallas medianas que afecten desempeño o usabilidad general. |
|  | Cambios de última hora en el calendario de pruebas. | Ambigüedad en criterios de aceptación. | Problemas menores de compatibilidad en navegadores o móviles. | Variaciones leves entre comportamiento esperado y actual. | Correcciones pendientes sin verificación final | Incidencias funcionales menores que afectan fluidez del sistema. |
|  | Disponibilidad reducida del equipo durante un día puntual. | Dudas menores en la documentación de requisitos. | Detalles cosméticos en la interfaz. | Mensajes de validación incorrectos o poco claros. | Registros menores sin completar en evidencias | Problemas sin impacto funcional relevante. |
|  | Revisión tardía de la plantilla del documento. | Pequeñas inconsistencias en nombres de módulos. | Retrasos mínimos en ejecución diaria. | Evidencias duplicadas o mensajes visuales repetidos. | Observaciones sin impacto en la funcionalidad final. | Aspectos estéticos o de orden documental. |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico | Defecto que impide completamente la ejecución de una funcionalidad esencial del sistema (ej.: no iniciar sesión, no permitir reservas, no cargar datos). Detiene el proceso de pruebas y debe corregirse de inmediato. |
| Alto | Defecto que afecta funcionalidades importantes pero no detiene completamente la operación. Impacta módulos clave como reportes, notificaciones o CRUD principales. Requiere corrección prioritaria. |
| Moderado | Defecto que afecta parcialmente una funcionalidad, sin impedir el uso general del sistema. Puede generar comportamientos inesperados o errores al validar datos. Debe corregirse antes del cierre del ciclo. |
| Bajo | Defecto menor que no afecta la operación funcional, como errores en la interfaz, mensajes incorrectos o inconsistencias visuales. Se corrige si hay tiempo disponible. |
| muy bajo | Defecto estético sin impacto en el funcionamiento, como alineación incorrecta, colores, iconos o textos sin relevancia funcional. Su corrección es opcional. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Documento principal que define alcance, estrategia, técnicas, responsables, actividades y criterios para ejecutar el proceso de pruebas del proyecto SmartFlow |
| Casos de Prueba | Conjunto de escenarios documentados que detallan entradas, precondiciones, pasos, resultados esperados y resultados obtenidos para validar cada requisito funcional y no funcional. |
| Registro de Defectos | Matriz donde se documentan todos los errores encontrados durante la ejecución de pruebas, incluyendo severidad, estado, responsable, fecha de detección y fecha de resolución. |
| Evidencias de Pruebas | Capturas de pantalla, videos, logs y documentos generados durante la ejecución de casos de prueba, utilizados para demostrar resultados reales ante el equipo evaluador. |
| Informe Final de Pruebas | Documento consolidado que resume los resultados del proceso de testing, defectos encontrados, defectos corregidos, evidencias y conclusión final de aceptación del sistema |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Para dar por finalizado el proceso de pruebas del sistema SmartFlow, deben cumplirse las siguientes condiciones de aceptación, las cuales garantizan que el software cumple con los requisitos establecidos en el ERS y está apto para su entrega final: ### 1. Cumplimiento del 95% o más de los casos de prueba - Todos los casos de prueba críticos y de alto impacto deben estar aprobados. - No se permite dejar sin ejecutar casos asociados a módulos esenciales (login, reservas, reportes y notificaciones). ### 2. Defectos críticos y altos deben estar completamente resueltos - No debe existir ningún defecto clasificado como Crítico o Alto pendiente. - Deben verificarse nuevamente mediante pruebas de regresión antes del cierre. ### 3. Solo se aceptan defectos Moderados o Inferiores si no afectan el funcionamiento del sistema - Los defectos Moderados, Bajos o Cosméticos pueden quedar pendientes únicamente si: - No afectan flujos principales, - No impactan la experiencia del usuario final, - No generan inconsistencias en datos ni fallas operativas. ### 4. Se deben entregar todos los artefactos de pruebas completos Incluyendo: - Plan de Pruebas - Casos de prueba documentados - Matriz de trazabilidad - Registro de defectos actualizado - Evidencias de ejecución (capturas, videos, logs) - Informe Final de Pruebas ### 5. Validación final del usuario evaluador (UAT) - El usuario evaluador (Duoc UC) debe confirmar que: - El sistema cumple los requisitos del proyecto. - La navegación es clara y utilizable. - Los flujos principales funcionan sin incidentes. ### 6. Aprobación del Jefe de Proyecto y QA Líder - El cierre del proceso de pruebas requiere la aprobación interna de: - Juan Castillo (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf (QA Líder) ### 7. Documentación del cierre - El ciclo de pruebas debe quedar documentado y registrado en el Informe Final. - Se deben archivar todas las evidencias para revisión docente.