Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 02.10.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión y entrega formal del Documento ERS y casos de uso. - Análisis de requerimientos críticos y levantamiento pendiente. - definición de estructura lógica de módulos SmartFlow. - Confirmación de stack tecnológico: ASP.NET Core 8 + SQL Server + Bootstrap. - Aprobación preliminar del modelo As-Is y discusión del To-Be.

- Detalle Reunión

- Fecha: Jueves 02.10.2025 - Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo presentó los documentos correspondientes a la Entrega 2, incluyendo: - ERS actualizado - Matriz de requerimientos - Modelo As-Is completo - Primer borrador del modelo To-Be - Lista de actores y roles del sistema - El cliente solicitó mejorar la descripción de flujos y complementar con diagramas adicionales. - Próxima reunión: - Jueves 09/10/2025 Revisión de To-Be y aprobación para pasar a diseño.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| ERS | - Documento aprobado con observaciones menores. |
| Casos de uso | - Se deben detallar escenarios alternativos |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Actualizar To-Be | 08/10/2025 | Equipo de Proyecto |
| Austar casos de uso | 07/10/2025 | Gerente General |
| preparar presentación | - 09/10/2025 | Jefe de proyecto |

- Observaciones

- El cliente reiteró la importancia de que el To-Be sea simple, claro y coherente para la aprobación final.