Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 06.11.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Presentación de primeras vistas funcionales. - Integración del módulo Estudiante: - Envío de solicitud - Historial de solicitudes - Estado (Pendiente / Confirmada / Rechazada) - Vista Coordinador con listado de solicitudes recibidas. - Validaciones implementadas en formulario. - Roadmap hacia la presentación del 13/11.

- Detalle Reunión

- Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo mostró: - Flujo completo del estudiante (borrador funcional). - Validaciones operativas (campos obligatorios y formato). - Vista Coordinador con tabla y filtros simples. - Actualización de estados funcionando. - Primera integración del módulo Administrador (solo visual). - El cliente entregó observaciones menores respecto a nombres de campos y orden de información. - Próximareunion Jueves 13/11/2025 → Presentación de avance casi final del sistema.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Vistas iniciales | - Aprobadas para avanzar. |
| Flujo | - Estudiante Coordinador validado. |
| Ajustes | - Mejorar nombres de botones y limpieza visual. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Mejoras visuales | 10/11/2025 | Equipo UX |
| Ajustes funcionales | 11/11/2025 | Backend |
| Preparar avance final | - 13/11/2025 | Jefe de Proyecto |

- Observaciones

- El cliente destaca que el avance está sólido y pide mantener el enfoque para consolidar todas las vistas en la reunión del 13/11.