Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 09.10.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión completa del To-Be corregido. - Ajustes en el flujo de agendamiento y notificaciones. - Incorporación de actores “Administrador” y “Coordinador” - Aprobación de arquitectura y módulos principales

- Detalle Reunión

- Fecha: Jueves 09.10.2025 - Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo presentó el To-Be final, incluyendo: - Flujo de estudiante - Flujo de coordinador - Flujo de administrador - MVP definido y aprobado - Jerarquía de módulos - El cliente aprobó avanzar hacia el diseño de interfaz y mockups. - Próxima reunión: - Jueves 16/10/2025 → Presentación de mockups UI/UX.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| To-Be | - Aprobado para avanzar a diseño |
| módulos | - Se mantienen los tres flujos principales. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Diseñar mockups | 15/10/2025 | Equipo UX CodeFix |
| Austar casos de uso | 15/10/2025 | Gerente General |
| preparar presentación | - 16/10/2025 | Jefe de Proyecto |

- Observaciones