Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 13.11.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC Banco Santander Victor Godoy | CodeFix CodeFix Duoc Uc Bco Santader Victor |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 +56298239292 +56298182848 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl - proyectosantader@santander.cl - proyectosvictor@victorgodoy.cl |

Temas Tratados

- Se presentaron los avances de la aplicación SmartFlow. - Se revisó la estructura del módulo de agendamiento, notificaciones y trazabilidad. - Se mostraron pantallas preliminares (mockups) y parte del flujo funcional. - Se aclararon observaciones del cliente respecto al flujo actual. - Se acordó continuar con los ajustes solicitados.

- Detalle Reunión

- Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025 - Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo presentó la primera versión funcional de la aplicación con énfasis en: - Flujo de registro y login - Pantallas de agendamiento - Calendario del coordinador - Sistema de notificaciones básicas - Estado “Pendiente – Confirmada – Completada” - El cliente entregó feedback sobre mejoras visuales y ajustes funcionales menores. - Próxima reunión: - Jueves 20 de noviembre de 2025 → Presentación Final de la Aplicación

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Avances de aplicación | - Se valida el progreso actual y se solicita integrar observaciones menores. |
| Ajustes visuales | - Se pide mejorar contraste, orden de menús y claridad de botones. |
| Pruebas | - Se realizarán pruebas internas antes de la reunión final. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| ajustar pantallas y flujos | 18/11/2025 | Equipo de Proyecto |
| Mejorar documentación técnica | 19/11/2025 | Gerente General |
| preparar presentación final | 20/11/2025 | Jefe de proyecto |

- Observaciones

- Se cita a patrocinadores para reunión del 20.11.2025