Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 20.11.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Presentación final y demostración completa de la aplicación SmartFlow. - Revisión del flujo completo desde Estudiante – Coordinador – Administrador. - Validación de funcionalidades y cierre de observaciones. - Confirmación del cumplimiento del alcance definido.

- Detalle Reunión

- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025 - Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - Se realizó la presentación final del proyecto, incluyendo: - Módulo de inicio de sesión y perfiles - Módulo de agendamiento para estudiantes - Gestión de citas y calendarios para coordinadores - Panel administrador con reportes básicos - Sistema de notificaciones y mensajes - Evidencia de pruebas funcionales realizadas - El cliente confirmó que el sistema cumple el alcance comprometido.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Aprobación del sistema | - El cliente aprueba la versión final de SmartFlow. |
| Cierre del proyecto | - acuerda subir los documentos finales y evidencia al repositorio |
| Informe final | - Se entrega la documentación completa de proyecto.. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Entregar informe final del Portafolio | 19/11/2025 | Equipo de CodeFix |
| Subir actas, minutas | 19/11/2025 | Gerente de proyecto |
| Preparar cierre administrativo | - 19/11/2025 | Jefe de proyecto |

- Observaciones