Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 23.10.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión de los mockups finales del sistema. - Ajustes visuales solicitados en pantallas de agendamiento. - Presentación y validación de la estructura base del proyecto SmartFlow (ASP.NET Core 8 + SQL Server). - Configuración inicial de carpetas, modelos, rutas y páginas. - Discusión del inicio de codificación del módulo Estudiante.

- Detalle Reunión

- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025 - Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo presentó: - Mockups definitivos del sistema SmartFlow - Estructura inicial del proyecto en Visual Studio - Carpeta Pages, Models, Data y Services configuradas - Primeras vistas con esqueleto HTML y Bootstrap - Modelo Estudiante y Solicitud implementados - El cliente aprobó el avance visual y técnico, indicando que el proyecto ya puede avanzar formalmente al desarrollo del backend. - Próxima reunión: - Jueves 30/10/2025 → Revisión de modelos, migraciones y primer módulo funcional.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Mockups finales | - Aprobados sin observaciones adicionales. |
| Arquitectura | - Validada la estructura general del proyecto SmartFlow. |
| Desarrollo | - Se inicia formalmente el backend. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Completar modelos principales | 28/10/2025 | Equipo Dev |
| Generar migraciones iniciales | 29/10/2025 | Backend |
| Preparar primera demostración | - 30/10/2025 | Jefe de Proyecto |

- Observaciones

- El cliente solicita priorizar el flujo estudiante–coordinador para tener una primera prueba funcional lo antes posible.