Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - CodeFix |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 30.10.2025 |  | - Duoc UC. | - SMARTFLOW |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| - Juan Castillo Loyola Mallely Calfilaf Aguayo Duoc UC | CodeFix CodeFix Duoc Uc |  |  |
|  |  | - +56950868263 +56945806075 +56222833232 | - codefixcontactojosue@codefix.cl - codefixcontactomallely@codefix.cl - duocucproyectos@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Presentación de modelos: Estudiante, Coordinador, Solicitud, Horario. - Revisión de migraciones creadas en SQL Server. - Inicio del CRUD de solicitudes. - Definición del flujo “Solicitar Cita → Confirmación → Estado”. - Ajustes en relaciones y validaciones.

- Detalle Reunión

- Lugar: DUOC UC – Sala de reuniones virtual - Asistentes: - Juan Castillo Loyola (Jefe de Proyecto) - Mallely Calfilaf Aguayo (Gerente de Proyecto) - Duoc UC (Cliente) - Banco Santander (Patrocinador Principal) - Victor Godoy (patrocinador Secundario) - El equipo mostró: - Migraciones ejecutadas correctamente en SmartFlowDB - Relaciones 1:N entre Coordinador – Solicitud - Relaciones Estudiante – Solicitud definidas - CRUD inicial funcionando en entorno local - Primera vista funcional del formulario de solicitud - Se detectaron y anotaron observaciones menores sobre validación de campos.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Modelos | - Aprobados con ajustes menores en descripciones. |
| Migraciones | - Se aprueban correctamente generadas. |
| CRUD inicial | - Funciona correctamente; debe agregarse seguridad básica. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Completar validaciones | 04/11/2025 | Backend |
| Integrar vistas funcionales | 05/11/2025 | Equipo Dev |
| Preparar demo | - 06/11/2025 | Jefe de Proyect |

- Observaciones

- El cliente solicita que la vista de solicitudes sea lo más clara posible para evitar confusiones en el flujo del estudiante.